|  |  |
| --- | --- |
| Předmět Smlouvy Část č. 4: | Subject of the Contract Component No. 4: |
| **Zpracování projektů architektonických intervencí v území** | **Design of architectural intervention projects in the area** |
| **harmonogram plnění** | **Implementation schedule** |
| **Fáze 1: Příprava projektu a návrh stavby**   * do 4 týdnů od pokynu k zahájení prací na Projektu | **Phase 1: Preparation of the design and structure design**   * within 4 weeks of the instruction to commence work on the Design |
| **Fáze 2: Projekt pro provádění stavby, soupis prací a dodávek**   * do 12 týdnů od ukončení Fáze 1 | **Phase 2: Detailed design documentation, list of works and supplies**   * within 12 weeks of the completion of Phase 1 |